מסמך אפיון – סימולטור לחשיבה קוגניטיבית וכשירויות STEM

לקוח: מורה מובילה / מורים בחטיבת הביניים

תקציב: 15,000 ₪

1. מטרת העל

הסימולטור מסייע למורה להפעיל שיעור STEM מבוסס חשיבה קוגניטיבית:

- ניתוח נתונים

- פתרון בעיות

- קבלת החלטות

- הצדקת בחירות

- רפלקציה

2. צרכי המורה

- פתיחה מעניינת לשיעור.

- סימולטור שניתן להקרנה בכיתה.

- תהליך חשיבה ברור מהתחלה ועד הסוף.

- משוב אוטומטי קצר.

- תפעול פשוט ומהיר.

- מתאים ל־15–20 דקות שיעור.

3. מבנה הסימולטור

מסך 1 – פתיחה

מסך 2 – הצגת בעיה

מסך 3 – נתונים

מסך 4 – ניתוח נתונים

מסך 5 – פתרונות אפשריים

מסך 6 – הדמיה ותוצאה

מסך 7 – רפלקציה

4. פונקציות מרכזיות

- ניווט ליניארי בין מסכים

- בחירות מרובות

- גרפים/טבלאות בסיסיות

- משוב אוטומטי

- שמירת בחירות במהלך הסימולציה

5. דרישות טכניות

- פועל בדפדפן

- ללא התקנה

- רספונסיבי

- טעינה מהירה

6. לוחות זמנים

סה״כ 6–8 שבועות:

- אפיון: שבוע

- עיצוב: שבוע

- פיתוח: 3–4 שבועות

- בדיקות: שבוע

- השקה: 2–3 ימים

7. תקציב – 15,000 ₪

- אפיון: 1,500 ₪

- UX/UI: 2,000 ₪

- פיתוח: 8,000 ₪

- בדיקות: 2,000 ₪

- השקה: 1,500 ₪